ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку и внедрение AI-системы контроля лидов и маркетинговой аналитики для Lawyer (Этап 1)

Приложение № 1 к Договору № ______ от «____» июля 2026 г.   ·   Редакция 2

# 1. Общие сведения

| Наименование работ | Разработка и внедрение AI-системы контроля лидов и маркетинговой аналитики для Lawyer (Этап 1) |
| --- | --- |
| Заказчик | Lawyer (реквизиты — по договору) |
| Исполнитель | ИП Покровский Андрей Васильевич |
| Основание | Договор возмездного оказания услуг. Настоящее ТЗ является неотъемлемым приложением к договору. |
| Место выполнения | Удалённо. |

# 2. Назначение и цели

Назначение системы. Автоматизированный контроль обработки лидов и сделок в соответствии с регламентом Заказчика и сквозная маркетинговая аналитика на основе данных из CRM, рекламных систем, веб-аналитики, телефонии и учётной системы.

Цели:

- контроль соблюдения регламента ведения воронки в Битрикс24 в реальном времени, с настраиваемыми сроками и правилами;

- выявление просрочек реакции, зависших и необработанных заявок, сделок без повторного касания и без задач;

- постановка задач ответственным менеджерам по согласованной логике;

- связывание рекламы, визитов, звонков, сделок и оплат в единую сквозную аналитику по деньгам (выручка, маржа), а не по стоимости лида или клика;

- расчёт ROMI по каналам и кампаниям, формирование рекомендаций по бюджету и минус-словам;

- единый дашборд с визуализацией ключевых показателей.

# 3. Состав и требования к функциональности

## 3.1. Мониторинг Битрикс24 в реальном времени

- отслеживание лидов и сделок в Битрикс24 в режиме реального времени через API и вебхуки;

- контроль соблюдения регламента Заказчика по времени реакции на каждом этапе воронки;

- выявление просрочек первого контакта, зависших сделок, лидов без повторного касания, сделок без движения по статусам дольше норматива и сделок без задач;

- контроль заполнения обязательных полей карточки;

- контроль дублей по согласованному правилу;

- формирование признаков (меток) проблемных сделок для отображения в дашборде;

- создание задач ответственным на основании выявленных просрочек и нарушений — по согласованной логике (триггер, адресат, текст, срок). Требует прав на запись в Битрикс24.

Оценочные нарушения регламента (перевод живой сделки в «Спам», отказ «для чистоты воронки») автоматической классификации не поддаются. Система фиксирует факт и подсвечивает подозрительные случаи; решение принимает руководитель.

## 3.2. Админ-панель настройки регламента

Веб-интерфейс, позволяющий Заказчику самостоятельно изменять параметры контроля без участия Исполнителя:

- пороговые значения сроков по каждому этапу воронки (15 минут, 1 рабочий день, 5 дней и т. д.);

- правила по задачам: на каких этапах отсутствие задачи считается нарушением;

- перечень обязательных полей карточки;

- рабочий график и производственный календарь для нормативов, исчисляемых в рабочем времени;

- параметры логики создания задач;

- правило определения дублей.

## 3.3. Единый дашборд

- веб-интерфейс с визуализацией показателей;

- блок обработки лидов: лиды за день и период, источник, менеджер, статус, время первого контакта, был ли звонок, был ли счёт, была ли оплата, сумма, причина отказа, просрочка, комментарий AI;

- блок рекламы и денег: лиды, продажи, выручка, маржа, ROMI по каналам и кампаниям;

- визуализация цепочки «реклама → визит → звонок → сделка → оплата → маржа» в двух видах: сводная таблица по каналам и кампаниям и детализация с проваливанием до конкретных сделок;

- фильтрация по периоду, каналу, кампании, менеджеру и источнику.

## 3.4. Сквозная аналитика

Связывание данных из следующих источников в единую цепочку «реклама → визит → обращение → сделка → оплата → маржа»:

- Яндекс Директ — расходы, клики, показы, кампании, поисковые запросы;

- Яндекс Метрика — визиты, источники и UTM-метки, достижение целей и конверсии на сайте;

- Calltouch — звонки, записи, атрибуция источников;

- Битрикс24 — лиды, сделки, статусы, менеджеры;

- оплаты — источник факта оплаты согласуется сторонами (Битрикс24 и/или МойСклад);

- МойСклад — себестоимость и маржа по товарам и брендам.

Результат: расчёт по каждому каналу и кампании количества лидов, продаж, выручки и маржи с атрибуцией продажи к источнику и кампании.

Атрибуция звонков и рекламных данных в Calltouch обновляется со сдвигом до одних суток. Режим реального времени относится к мониторингу Битрикс24; маркетинговая аналитика пересчитывается по расписанию.

## 3.5. ROMI, рекомендации по бюджету и минус-словам

- расчёт ROMI по каналам и кампаниям на основе данных сквозной аналитики;

- рекомендации по перераспределению рекламного бюджета в результативные кампании;

- анализ поисковых запросов и автоматическое формирование списка минус-слов по заданным правилам.

Система формирует рекомендации и списки; внесение изменений в рекламный кабинет выполняется Заказчиком. В объём Этапа 1 не входит применение минус-слов, изменение бюджетов, ставок и состава кампаний на стороне Яндекс Директа. Автоматическое применение может быть подключено на последующем этапе после подтверждения точности рекомендаций на данных Заказчика.

## 3.6. AI-слой

Модели используются на слое интерпретации и рекомендаций; расчёт метрик, контроль сроков и атрибуция выполняются детерминированной логикой без применения LLM. В объём Этапа 1 входит:

- формирование рекомендаций по перераспределению рекламного бюджета;

- анализ поисковых запросов и формирование списка минус-слов;

- текстовые пояснения к показателям дашборда (причины просадки канала, точки внимания);

- комментарий AI по лиду или сделке в блоке обработки лидов;

- комментарии AI по событиям и действиям, значимым для бизнес-процессов Заказчика: подсветка закономерностей, отклонений и рисков, которые не видны из обычных статистических показателей — нетипичное поведение по сделкам, каналам и менеджерам, скрытые причины потери заявок, точки, требующие управленческого внимания.

Вызовы модели выполняются по расписанию в рамках пересчёта аналитики, а не на каждое событие. Выбор модели и юрисдикции согласуется сторонами (см. раздел 7).

Оценка качества звонков, мультиагентная логика и ежедневные сводные AI-отчёты в объём Этапа 1 не входят и оцениваются отдельно.

# 4. Методика расчётов

- базовая формула расчёта ROMI, выручки и маржи и модель атрибуции сделки к источнику фиксируются приложением к настоящему ТЗ до начала работ по Этапу 1;

- полная методика (частичные оплаты, возвраты, скидки, доставка, разные способы оплаты, расходы Директа с НДС и без НДС) фиксируется отдельным документом по результатам разведки данных, до сдачи работ;

- расходы Яндекс Директа приводятся к единой базе НДС (в API Директа — с НДС, в Метрике — без НДС);

- маржа по брендам формируется агрегированием прибыльности товаров по бренду при условии его разметки в МойСклад;

- показатели, рассчитанные по методике, визуализируются на дашборде.

# 5. Технологический стек

| Фронтенд | React 18 + TypeScript, сборка Vite; библиотека компонентов Ant Design 5; графики Apache ECharts; TanStack Query, React Router |
| --- | --- |
| Бэкенд | Python 3.12, FastAPI, uvicorn/gunicorn |
| База данных | PostgreSQL 16 |
| Планировщик | APScheduler (регулярные выгрузки и пересчёт аналитики) |
| Веб-сервер | nginx, HTTPS, TLS 1.2+, сертификат Let's Encrypt |
| Лицензии | Все используемые библиотеки и компоненты распространяются по лицензиям MIT и Apache 2.0. Лицензионные платежи отсутствуют. |

Стек является общераспространённым: сопровождение и развитие системы возможно силами любого разработчика уровня React + Python без переобучения и без обращения к Исполнителю.

# 6. Интеграции и источники данных

| Система | Данные, методы и режим обращения |
| --- | --- |
| Битрикс24 | API и вебхуки: лиды, сделки, воронки, статусы, история стадий, менеджеры, задачи, временные метки событий. Режим: реальное время (вебхуки) + периодическая сверка. |
| Яндекс Директ | Reports API: кампании, расходы, клики, показы, поисковые запросы. Режим: по расписанию, не чаще необходимого. |
| Яндекс Метрика | API: визиты, источники и UTM-метки, достижение целей, конверсии. Режим: по расписанию. |
| Calltouch | API: звонки, записи, атрибуция источников, заявки. Режим: по расписанию, с учётом суточных лимитов и постраничной выгрузки. |
| МойСклад | JSON API 1.2. Методы: entity/product, entity/productfolder, entity/assortment (номенклатура, папки и бренды, себестоимость), report/profit/byproduct (прибыльность и себестоимость за период). Используются только групповые запросы с expand; индивидуальные запросы по Id сущности не применяются. Режим: справочники — один раз в сутки в согласованное ночное окно либо точечно по вебхуку об изменении; отчёт прибыльности — на ночном пересчёте аналитики. Соблюдаются ограничения API: не более 100 запросов за 5 секунд, не более 5 параллельных запросов, keep-alive, постраничная выгрузка. |
| Оплаты | Факт и сумма оплаты берутся из Битрикс24 и/или МойСклад. Прямая интеграция с платёжными шлюзами (Альфа, Сбербанк) выполняется только в случае, если часть оплат не фиксируется в указанных системах, и согласуется отдельно. |

# 7. Требования к инфраструктуре и безопасности

## 7.1. Сервер

| Операционная система | Linux, Ubuntu 22.04 LTS или 24.04 LTS |
| --- | --- |
| CPU | 2–4 vCPU |
| RAM | 8 ГБ (минимально допустимо 4 ГБ) |
| SSD | 60–80 ГБ |
| GPU | не требуется (модели используются через облачный API) |
| Размещение | приоритет — территория РФ |
| Предоставляет | Заказчик (сервер с root/SSH-доступом) |
| Разворачивает | Исполнитель: nginx, SSL-сертификат, сервисы, БД, резервное копирование |

Финальная спецификация подтверждается после получения от Заказчика данных об объёмах МойСклад и выбора модели LLM. Размещение LLM или транскрибации локально (без облачного API) в объём Этапа 1 не входит и потребует сервера с GPU.

## 7.2. Безопасность

- весь обмен с внешними системами — исключительно по HTTPS, TLS 1.2 и выше, с обязательной проверкой сертификата;

- входящие вебхуки принимаются только по HTTPS на домен с валидным сертификатом, с проверкой подписи либо секретного токена;

- доступ к дашборду и админ-панели — по HTTPS;

- токены и секреты хранятся в переменных окружения, в исходный код и репозиторий не помещаются; доступ к серверу — по SSH-ключу;

- в доверенное хранилище сервера устанавливаются корневой и выпускающий сертификаты НУЦ Минцифры (Russian Trusted CA), необходимые для работы с API российских банков и сервисов;

- карточные данные, номера карт, CVV и платёжные реквизиты системой не обрабатываются и не хранятся; система получает только факт, сумму и статус платежа. В периметр PCI DSS система не входит;

- персональные данные обрабатываются в объёме, необходимом для работы системы, и не передаются третьим лицам сверх используемых интеграций.

## 7.3. Операционные расходы

Расходы на хостинг, вызовы LLM и (на последующих этапах) транскрибацию несёт Заказчик. Ориентир по бюджету предоставляется Исполнителем после выбора модели и подтверждения объёмов.

# 8. Требования к доступам и регистрация приложений

Пункты, отмеченные знаком «!», требуют действий Заказчика заранее, так как оформляются не мгновенно.

| Система | Что требуется | Где оформить |
| --- | --- | --- |
| Битрикс24 | Вебхук или локальное приложение с правами на чтение CRM и на запись задач | Портал Заказчика: «Разработчикам» → вебхуки |
| ! Яндекс Директ | Регистрация приложения (OAuth) и заявка на доступ к API Директа. Одобрение занимает время. | Приложение: oauth.yandex.ru/client/new. Заявка: кабинет Директа → Инструменты → API → «Мои заявки» |
| Яндекс Метрика | OAuth-токен; права на счётчик «Просмотр» или выше; привязка счётчика к кампаниям Директа | Тот же OAuth-кабинет (возможно одно приложение с Директом) |
| Calltouch | API-токен (clientApiId) профессиональной версии | Личный кабинет Calltouch → интеграции / API |
| ! МойСклад | Токен доступа к JSON API 1.2 у сотрудника с правом «Видеть себестоимость, цену закупки и прибыль товаров». Без этого права поля себестоимости и прибыли в API отсутствуют. | МойСклад: профиль сотрудника → токен доступа; роль — раздел «Сотрудники» |

## 8.1. Критичные действия Заказчика до старта

Отсутствие любого из пунктов останавливает соответствующую часть работ и пропорционально сдвигает срок:

- подать заявку на доступ к API Яндекс Директа — оформить в первый день;

- выдать доступ к МойСклад с правом видеть себестоимость и прибыль;

- определить источник факта оплаты — Битрикс24 / МойСклад / платёжный шлюз;

- подтвердить разметку брендов в МойСклад (папка, группа или атрибут);

- выбрать модель LLM и юрисдикцию — от этого зависят конфигурация и операционные расходы;

- предоставить рабочий график и производственный календарь, подтвердить, где фиксируются попытки дозвона и переписка в WhatsApp, согласовать правило определения дублей.

# 9. Предоставляется Заказчиком

- доступы к API и учётным записям систем из разделов 6 и 8;

- сервер в соответствии с п. 7.1;

- действующий регламент ведения CRM и нормативы времени реакции;

- перечень приоритетных типов сделок для контроля;

- контактное лицо и специалист по МойСклад для согласования выгрузок;

- данные об объёмах (номенклатура, количество заказов) для подтверждения спецификации сервера.

Срок выполнения работ отсчитывается с момента предоставления доступов и поступления соответствующего платежа. Задержка предоставления доступов пропорционально сдвигает срок.

# 10. Этапы и сроки

| № | Работы | Срок |
| --- | --- | --- |
| 0 | Визуальный макет системы на демонстрационных данных. Прототип дашборда и админ-панели на основе настоящего ТЗ, с мок-данными, а также образцы AI-рекомендаций. Передаётся в виде развёрнутого интерактивного прототипа. Цель — согласовать состав показателей и визуальное решение до начала разработки. | 3–5 раб. дней |
| 1 | Подключение доступов, настройка интеграций с источниками данных (Битрикс24, Директ, Метрика, Calltouch, МойСклад, оплаты) | 3–5 дней |
| 2 | Модуль мониторинга Битрикс24 в реальном времени, логика регламента, админ-панель настройки, создание задач | 4–6 дней |
| 3 | Сквозная аналитика, расчёт ROMI, AI-слой рекомендаций, единый дашборд | 4–6 дней |
| 4 | Тестирование и отладка на реальных данных, развёртывание, сдача-приёмка | 2–3 дня |
| Итого | Этап 0 — 3–5 рабочих дней; Этапы 1–4 — 2–3 недели с момента предоставления доступов и оплаты | 3–4 недели |

Согласование макета по итогам Этапа 0 проводится в один раунд правок в пределах согласованного объёма и не приостанавливает работы по Этапам 1–4. Изменение состава работ оформляется дополнительным соглашением.

# 11. Порядок сдачи-приёмки

- программа и методика испытаний (чек-лист приёмки) составляется сторонами совместно до начала работ по Этапу 1 и является приложением к настоящему ТЗ;

- по завершении работ Исполнитель предоставляет работающую систему и уведомляет Заказчика о готовности к приёмке;

- Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней проверяет результат и подписывает акт либо направляет мотивированные замечания в письменном виде;

- при отсутствии мотивированных замечаний в указанный срок работы считаются принятыми, а акт — подписанным;

- основанием для отказа от приёмки является несоответствие функциональности разделу 3 настоящего ТЗ, подтверждённое чек-листом приёмки;

- не являются основанием для отказа от приёмки: субъективная оценка визуального оформления в пределах согласованного на Этапе 0 макета; недоступность или некорректность данных на стороне источников; отсутствие или ограничение доступов на стороне Заказчика; требования, выходящие за объём настоящего ТЗ.

# 12. Стоимость и порядок оплаты

Общая стоимость работ по Этапу 1: 243 000 ₽. НДС не облагается в связи с применением Исполнителем УСН.

| Платёж | Условие | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1. Предоплата | При подписании договора. Обеспечивает выполнение Этапа 0 (визуальный макет на демонстрационных данных). | 15 000 ₽ |
| 2. Аванс | По факту передачи макета и начала основных работ | 55 000 ₽ |
| 3. Промежуточный | По факту демонстрации работающего мониторинга Битрикс24 на данных Заказчика | 86 500 ₽ |
| 4. Финальный | По завершении работ и подписании акта сдачи-приёмки | 86 500 ₽ |
| Итого |  | 243 000 ₽ |

- предоплата за Этап 0 засчитывается в стоимость работ и не увеличивает общую сумму договора; платежи 1 и 2 в совокупности составляют аванс в размере 70 000 ₽;

- Этап 0 выполняется в рамках настоящего договора и не является самостоятельной сделкой;

- платежи привязаны к факту выполнения работ и не обусловлены согласованием визуального оформления.

# 13. Гарантия, сопровождение и SLA

- гарантийный срок — 3 (три) месяца с даты подписания финального акта; дефекты, выявленные в гарантийный срок, устраняются Исполнителем безвозмездно;

- по истечении гарантийного срока сопровождение осуществляется по отдельному соглашению;

- сроки реакции на обращения в режиме платного сопровождения: критическая ошибка (система не работает или данные не поступают) — до 6 рабочих часов; существенная — 1 рабочий день; некритическая — 3 рабочих дня;

- рабочее время: 09:00–18:00 по московскому времени, понедельник — пятница;

- указанные сроки являются сроками реакции и начала работ, а не сроками устранения.

# 14. Передача результатов и права

- одновременно с подписанием финального акта и получением финального платежа Исполнитель передаёт Заказчику: исходный код (доступ к репозиторию), документацию пользователя, схему интеграций с используемыми API, инструкцию по установке и администрированию, описание логики расчёта ROMI, доступы администратора;

- промежуточная документация, структура базы данных и схема интеграций передаются в ходе работ, до финального акта;

- визуальный макет Этапа 0 передаётся в виде развёрнутого интерактивного прототипа; исходный код макета передаётся в составе полного комплекта;

- используемые библиотеки, модули, шаблоны, утилиты и компоненты третьих лиц распространяются по лицензиям MIT и Apache 2.0 и не ограничивают Заказчика в эксплуатации, доработке, развитии и передаче системы другому подрядчику; лицензионные платежи отсутствуют;

- исключительные права на результат работ переходят Заказчику после полной оплаты по договору.

# 15. Ответственность сторон

- за нарушение срока по вине Исполнителя — неустойка 0,1% от стоимости этапа за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости этапа;

- за нарушение срока оплаты по вине Заказчика — неустойка в том же размере;

- задержки на стороне Заказчика (предоставление доступов, заявка на доступ к API Яндекс Директа, права в МойСклад, разметка брендов, предоставление сервера, согласование правил) сдвигают срок выполнения работ и просрочкой Исполнителя не считаются;

- недоступность или изменение внешних API и сервисов, а также недоступность данных на стороне источников просрочкой Исполнителя не считаются;

- при отказе Заказчика от договора оплате подлежат фактически понесённые Исполнителем расходы, документально подтверждённые и соответствующие проценту готовности работ на дату отказа.

# 16. Что не входит в объём Этапа 1

- внесение изменений в рекламный кабинет (применение минус-слов, изменение бюджетов, ставок и состава кампаний), изменение цен, переписка с клиентами;

- транскрибация и оценка качества звонков, скоринг менеджеров;

- финансовая аналитика как отдельный модуль (операционные расходы, зарплаты, прибыль по направлениям), аналитика по менеджерам и LTV, единый управляющий агент со сводным ежедневным отчётом — оцениваются отдельно после запуска Этапа 1;

- уведомления в Telegram;

- аналитика дебиторской задолженности;

- разграничение прав доступа между пользователями системы;

- размещение LLM или транскрибации на локальном оборудовании;

- ежемесячное сопровождение и развитие — по отдельному соглашению;

- операционные расходы на хостинг и LLM — на стороне Заказчика.

# 17. Реквизиты и подписи сторон

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| ИП Покровский Андрей Васильевич E-mail: andrepokrovskii777@gmail.com Telegram: @yoda78 Сайт: fututeam.ru Телефон: ______________ ИНН / реквизиты: ______________ _______________ / А. В. Покровский / | Lawyer Реквизиты: ______________ _______________ / ______________ / |