ОТЧЁТ О СООТВЕТСТВИИ ТЗ

# Lawyer

Управленческая панель продаж и маркетинга

| Основание | «ТЗ — панель продаж — итоговое — Lawyer» |
| --- | --- |
| Объект проверки | Исходный код, база данных и production lawyer.futuguru.com |
| Дата среза | 5 сентября 2026 года |
| Назначение | Сверка требований, текущей реализации и остаточных работ |

Главный вывод Функциональные доработки по семи пунктам выполнены: загружаются история стадий и активности, добавлены глобальный фильтр воронки, план-факт, ожидаемые оплаты, средние суммы, цикл сделки, аналитика отделов, роли и комментарии по сделкам. До приёмки остаётся бизнес-настройка: выбрать 11 воронок, выдать Bitrix24 право user_brief, заполнить сотрудников, отделы и планы, а также завершить параметры трёх аккаунтов Яндекса и проверить факты 1С.

# 1. Как читать отчёт

| Реализовано | Функция есть в коде, видна в интерфейсе или работает в сервисном слое. |
| --- | --- |
| Частично | Есть каркас или часть расчёта, но не все поля, формулы или источники доведены до результата. |
| Требует настройки | Код готов, но нужны доступы, сопоставления или начальные данные Заказчика. |
| Не реализовано | Требуется доработка кода. |
| Отложено | Исключено из текущего запуска по прямому указанию Заказчика. |

# 2. Итог аудита

Проверка выполнена по актуальному ТЗ, коду, миграциям, API, production-базе и собранному web-интерфейсу. Доступы и секреты в отчёт не включены.

Платформа развёрнута на https://lawyer.futuguru.com, API в production отвечает, PostgreSQL и миграции актуальны.

В production 779 сделок Bitrix24, 2 360 переходов стадий и 1 999 CRM-активностей. История, звонки и встречи поступают из обоих порталов.

Комментарии сформированы для 779 сделок. Базовый комментарий строится из фактов CRM; LLM-версия включается после настройки AI-интеграции.

Поступлений 1С, расходов Директа, визитов Метрики и ручных расходов пока нет. Финансовые и ROMI-блоки корректно остаются без расчётных значений до появления фактов.

Включено 15 воронок вместо 11 из ТЗ; это не ошибка механизма, но незавершённая бизнес-настройка.

Отделы, сотрудники, планы и отдельные пользователи панели в production не заполнены. Вход выполняется резервной учётной записью собственника.

Оба webhook Bitrix24 читают CRM, но отклоняют user.get из-за недостаточных прав; поэтому часть ответственных пока отображается по ID.

Исходный код опубликован в GitHub main, актуальный коммит 4f13e8d. Последнее исправление прошло lint и 42 целевых теста.

# 3. Источники данных и архитектура

| Требование ТЗ | Статус | Как реализовано / где находится | Что осталось |
| --- | --- | --- | --- |
| Один дашборд; 3 юрлица | Реализовано | Единое приложение. Глобальный фильтр юрлица; Настройки → Юрлица. ИНН ЮО, ЦСВ и УрПАСЭ заданы. | Ничего по трём основным юрлицам. |
| 2 портала Bitrix24 | Реализовано | Два входящих webhook. Сделки, история стадий, звонки и встречи загружаются раздельно по источникам box/cloud. В production: 779 сделок, 2 360 переходов и 1 999 активностей. | Добавить право user_brief для загрузки ФИО. |
| Имена ответственных | Требует настройки | Автоматический справочник user.get и ручное сопоставление ID → ФИО реализованы. Ручное сохранение сразу обновляет ранее загруженные сделки. | В обоих webhook включить scope user_brief либо заполнить Настройки → Сотрудники вручную. |
| 1С: POST + Basic | Требует настройки | Адаптер боевого endpoint, HTTP POST, Basic Authentication, скользящее окно, дедупликация и журнал сопоставлений реализованы. | В production 0 поступлений: проверить доступность endpoint и учётные данные, затем запустить пересчёт. |
| Фильтры поступлений 1С | Реализовано | ИНН получателя; Код_BTX/Тип_BTX; исключение внутригрупповых переводов; белый список точных статей ДДС; типы операций. | Тест на боевой выгрузке и разбор исключённых/несопоставленных строк. |
| РЦА | Отложено | Не включено в три утверждённых юрлица. | Нужен точный ИНН и решение о включении. |
| 3 аккаунта Директа/Метрики | Требует настройки | Интеграции → Яндекс: отдельные комплекты настроек для ЮО, ЦСВ и УрПАСЭ; адаптеры Direct Reports API и Metrika API. | OAuth-токены сохранены. Для каждого юрлица заполнить логин Директа и ID счётчика Метрики; в базе пока 0 расходов и 0 визитов. |

# 4. Воронка, планирование и менеджеры

| Требование ТЗ | Статус | Как реализовано / где находится | Что осталось |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 воронок | Требует настройки | Настройки → Воронки: система читает их из обоих Bitrix24, позволяет выбрать нужные, привязать юрлицо и SLA. | Сейчас включено 15. Оставить точно 7 ЮО + 2 УрПАСЭ + 2 lead-воронки. |
| Этапы и конверсии | Реализовано | Воронка обработки использует фактическую историю стадий. Глобальный фильтр воронки применяется к KPI, таблицам и аналитическим блокам. | Провести бизнес-приёмку после выбора окончательных 11 воронок. |
| Планы по месяцам | Требует настройки | План-факт реализован для компании, отдела и сотрудника: выручка, оплаты, сделки, звонки и встречи, факт и процент выполнения. | В production планов 0. Заполнить структуру и месячные планы. |
| Ожидание оплат | Реализовано | Отдельный расчёт ожидаемых оплат по настроенным стадиям, суммам сделок, периоду, юрлицу и воронке. | Подтвердить целевые стадии, включая «Заключение Контракта». |
| Средние суммы | Реализовано | На дашборде рассчитаны средняя сумма договора по CRM и средняя сумма поступления по фактам 1С. | Средняя сумма поступления появится после загрузки 1С. |
| Цикл сделки | Реализовано | Средний цикл рассчитывается по фактическим переходам и датам сделок с учётом глобальных фильтров. | Проверить трактовку финальной стадии на выбранных воронках. |
| Карточки менеджеров | Реализовано | Контроль менеджеров дополнен конверсией и план-фактом продаж, звонков и встреч. | Настроить ФИО и соответствие сотрудников, затем внести планы. |
| Агрегаты отделов/МОП | Требует настройки | Добавлен отдельный блок отделов: сотрудники, лиды, сделки в работе, конверсия, звонки, встречи, оплаты и выручка. | В production отделов 0; создать отделы и привязать сотрудников. |

# 5. Контроль, SLA и AI

| Требование ТЗ | Статус | Как реализовано / где находится | Что осталось |
| --- | --- | --- | --- |
| Сделки без движения | Реализовано | Мониторинг использует фактическое время входа в стадию из stage_history; пороги SLA вынесены в настройки с историей и откатом. | Проверить пороги на боевых воронках. |
| Без повторного касания | Реализовано | Правило использует загруженные звонки и встречи, фактическую последнюю активность и настраиваемый порог. | Подтвердить бизнес-исключения по договорённостям с клиентом. |
| Отказы Спам/Дубль | Частично | Причина отказа может храниться в custom-полях; оценочные нарушения вынесены в настройки. | Уточнить поле Bitrix24 и механизм ручной проверки. |
| SLA 1–6 | Реализовано | Профиль SLA вынесен в Настройки → SLA; история стадий и активности дают фактические даты первого касания, движения и повторного контакта. | Пункты, требующие экспертной оценки, принять с руководителями. |
| Задача из алерта | Реализовано | В мониторинге есть действие создания задачи через Bitrix24. | Боевая приёмка прав webhook на crm.task.add. |
| Еженедельный AI-разбор | Требует настройки | Планировщик на понедельник 03:30 и хранилище AI-инсайтов реализованы. | Нужен ключ LLM и боевые данные; сейчас AI-инсайтов 0. |
| AI-комментарий по сделке | Реализовано | Комментарий отображается в каждой строке. Есть детерминированная версия по CRM-фактам, fingerprint обновлений и LLM-генерация пакетами. | Для LLM-комментариев нужен ключ и модель; сейчас заполнены базовые комментарии для 779 сделок. |

# 6. Маркетинг, расходы и ROMI

Решение по вопросу о ROMI Блок «ROMI по каналам» нужен по п. 3.6 ТЗ и возвращён на дашборд. Он не показывает демо-цифры: до появления расходов и привязанных поступлений 1С выводит честное пустое состояние.

| Требование ТЗ | Статус | Как реализовано / где находится | Что осталось |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники лидов | Реализовано | Дашборд → «Источники лидов»; разбивка по полю источника Bitrix24, фильтр источника. | Проверить таксономию и UTM на боевых данных. |
| Расходы Директа | Требует настройки | Посуточная загрузка Direct Reports API, приведение к базе без НДС, разрез по юрлицу/периоду/кампании. | Заполнить логины аккаунтов, проверить права и запустить выгрузку. |
| Ручные статьи расходов | Реализовано | Новое требование: Настройки → Расходы. Дата, юрлицо, статья, сумма, канал, кампания, комментарий; журнал и удаление. | Заполняется пользователем. |
| Блок расходов | Реализовано | Дашборд → «Расходы по статьям»: сумма автоматического Директа и всех ручных статей; фильтр периода/юрлица. | Появится после первой записи или выгрузки Директа. |
| ROMI по каналам | Реализовано | Дашборд и раздел ROMI. Формула: (база дохода − рекламный расход) / расход × 100%. В ROMI входят Direct и только ручные строки с флагом. | Нужны факты Direct и связанные поступления 1С; иначе блок пуст. Не дублировать Direct вручную. |
| Маржа в ROMI | Частично | Выручка берётся только из разрешённых фактических поступлений 1С, не из успешной стадии Bitrix24. | Источника себестоимости нет. До его появления это ROMI по выручке, а не по бухгалтерской марже. |

# 7. Доступ и эксплуатация

| Требование ТЗ | Статус | Как реализовано / где находится | Что осталось |
| --- | --- | --- | --- |
| Веб-панель | Реализовано | HTTPS, авторизация, закрытый API, Docker Compose, healthcheck, миграции, worker, backup-скрипты. | Настроить операционный контроль бэкапов и алертов. |
| Роли: собственник/руководитель/менеджер | Требует настройки | RBAC реализован: собственник видит всё, руководитель ограничен отделом, менеджер — своими сделками; финансовые блоки менеджеру скрыты. Есть управление пользователями. | В production отдельных пользователей 0. Создать учётные записи после заполнения сотрудников и отделов. |
| Telegram-бот | Отложено | Не подключён по последнему указанию Заказчика. | Вернуть в объём после отдельного решения. |
| Calltouch | Отложено | Скрыт из интерфейса по решению Заказчика. | Не включать в текущую приёмку. |

# 8. Обязательная настройка перед приёмкой

## Сотрудники и роли

В настройках каждого входящего webhook Bitrix24 добавить право на краткий справочник пользователей — scope user_brief. Сейчас оба портала отклоняют user.get, поэтому система видит ID ответственного, но не получает ФИО.

После изменения прав открыть «Интеграции», выполнить проверку обоих Bitrix24 и запустить пересчёт. Плановая синхронизация также обновит ФИО во всех ранее загруженных сделках, а не только в новых.

Если право user_brief выдать нельзя, открыть «Настройки → Структура и планы → Сотрудники» и для каждого человека заполнить ФИО, портал box/cloud и ID пользователя Bitrix24. Ручное соответствие применяется к старым сделкам сразу после сохранения.

Создать отделы и привязать к ним сотрудников и юрлица. После этого заполнить месячные планы по компании, отделам и сотрудникам: выручка, оплаты, сделки, звонки и встречи.

В управлении пользователями создать учётные записи собственника, руководителей и менеджеров. Для руководителя выбрать отдел, для менеджера — соответствующего сотрудника.

## Три аккаунта Яндекса

Для ЮО открыть «Интеграции → Яндекс · ЮО». OAuth-токен уже сохранён; заполнить логин клиента Яндекс Директа и числовой ID счётчика Метрики.

Аналогично заполнить логин Директа и ID счётчика в карточках «Яндекс · ЦСВ» и «Яндекс · УрПАСЭ». OAuth-токены во всех трёх карточках уже присутствуют.

Убедиться, что OAuth-пользователь имеет доступ на чтение каждого кабинета Директа и соответствующего счётчика Метрики. Логин Директа указывается именно для того рекламного клиента, данные которого должны попасть в юрлицо.

Нажать «Проверить подключение» для каждой карточки. Исправить права или идентификаторы, если проверка не подтверждает одновременно Директ и Метрику.

Запустить полный пересчёт. Проверить появление расходов в «Расходах по статьям», визитов и кампаний, а после загрузки поступлений 1С — значений в «ROMI по каналам».

## Остальные бизнес-настройки

Оставить в панели ровно 11 согласованных воронок и привязать каждую к юрлицу и профилю SLA. Сейчас включено 15.

Подтвердить стадии ожидаемой оплаты и финальную трактовку стадии «Заключение Контракта».

Проверить боевую выгрузку 1С и разобрать журнал исключённых и несопоставленных поступлений.

# 9. Приёмка нового блока расходов

В «Настройки → Расходы» создаётся запись с датой, юрлицом, статьёй и положительной суммой.

Строка удаляется из журнала только после подтверждения.

Общий расход виден в «Расходах по статьям» за выбранные период и юрлицо.

В ROMI попадает только ручная строка с флагом «Учитывать в ROMI»; для неё канал обязателен.

Загруженный расход Директа появляется автоматически как отдельная статья; он не вводится вручную.

При отсутствии расходов или связанной выручки ROMI не выдумывает число, а показывает пустое состояние.

# 10. Техническая карта

| Дашборд и ROMI | DashboardPage.tsx; GET /api/dashboard/*; GET /api/romi/by-channel |
| --- | --- |
| Расходы | BusinessSettingsPage.tsx; /api/admin/expenses; /api/dashboard/expenses-by-article |
| План-факт и отделы | GET /api/dashboard/plan-fact; /departments; backend/app/services/plan_fact.py |
| Роли и пользователи | GET/POST/PUT/DELETE /api/admin/users; AppUser; RequireRole |
| CRM и комментарии | stage_history; crm_activities; deal_comments.py; Alembic 0010–0011 и 0013 |
| Настройки и интеграции | /api/admin/business-settings; /api/integrations/settings; /bitrix/funnels |
| Документация | docs/ADMIN.md, DB_SCHEMA.md, ROMI_METHODOLOGY.md, ACCEPTANCE_CHECKLIST.md |

Граница вывода Отчёт отражает состояние GitHub main и production на 05.09.2026. Пункты со статусом «Требует настройки» не считаются принятыми до заполнения доступов, структуры и планов и до появления боевых фактов. Секретные значения в документ не включены.